**Gestion et développement d’un projet Miki**

**Un projet Miki se déroule en plusieurs phases :**

* Configuration du Miki
  + Création de la base de données
  + Configuration de base dans le Miki
* Mise en place d’un premier template
  + Mise en place des différents éléments graphiques
  + Mise en place du ou des menus
  + Création des pages devant être dans le menu (laisser le contenu des pages vide)
* Tests
* Mise en ligne d’une première version du site sur les serveurs FBW-One
* Mise en place des autres éventuels templates
  + Mise en place des différents éléments graphiques
  + Mise en place du ou des menus
  + Création des pages devant être dans le menu (laisser le contenu des pages vide)
* Tests
* Mise en ligne après chaque template
* Création des pages texte + images
  + Mise en place des différents contenus demandés par le client
  + Mise en place des différentes langues si nécessaire
  + Traitement des images si nécessaire (attention au poids des images 🡪 meilleurs ratio qualité/poids possible !)
* Tests
* Mise en ligne
* Création des pages générées par le Miki (actualités, bonnes adresses, albums photos, etc.)
  + Développement des pages
  + Mise en ligne
* Tests
* Mise en ligne
* Mise en place d’une partie « sécurisée » si nécessaire
  + Mise en place du formulaire de login
  + Mise en place du formulaire d’inscription
  + Mise en place du formulaire d’édition du compte utilisateur
  + Edition des pages qui ne doivent être accessibles que dans la partie « sécurisée »
* Tests
* Mise en ligne
* Développement et mise en place d’autres objets spécialisés si nécessaires
  + Bien ciblés les besoins
  + Développer les outils demandés
  + Mise en place sur le site Internet
* Tests
* Mise en ligne
* Tests de la part du client et de FBW-One
* Corrections éventuelles
* Livraison finale

Chaque mise en ligne comporte les étapes suivantes :

* Upload de tous les fichiers mis à jour sur le serveur de FBW-One
* Màj des données de la base de données (export complet)

Remarque

* La mise en place des templates et la mise en place du contenu peut bien sûr s’effectuer en parallèle avec 2 équipes différentes.